DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

1. Portada

| Nombre del Proyecto: | Synapse Platform |
| --- | --- |
| Responsables: | Jhon Lenis, Andrés García, Mariana Bastidas |
| Fecha: | 29 de Agosto de 2026 |
| Versión del Documento: | 2.0 |

2. Contexto del Proyecto

El contexto general del proyecto, los objetivos estratégicos, la justificación institucional y el equipo responsable están descritos en el documento Acta de Constitución del Proyecto (Versión 1.0).

Synapse Platform  busca establecer un portal institucional híbrido que combina el libre acceso a la información pública con servicios privados restringidos (comentarios, descargas y el Asistente Synapse potenciado por IA y motor RAG) para usuarios autenticados mediante correo institucional.

3. Objetivo del Documento

Este documento tiene como finalidad delimitar el alcance funcional y no funcional del sistema para la Fase 1 (MVP), dejando claro qué funcionalidades se desarrollarán, qué módulos o características se excluirán explícitamente, qué restricciones técnicas y organizacionales aplican, y bajo qué supuestos y dependencias se ejecutará el proyecto.

4. Alcance Funcional del Proyecto

Para una descripción detallada de los requerimientos, consulte el Documento de Requerimientos Funcionales. A continuación, se listan los módulos principales definidos dentro del alcance de la Fase 1:

- Portal Público e Información Institucional: Navegación libre y responsive para cualquier visitante. Incluye la visualización de la página principal, noticias, publicaciones, eventos, anuncios, categorización y recursos de acceso público.

- Autenticación Institucional (Passwordless Email OTP): Sistema de inicio de sesión sin contraseña mediante correo electrónico institucional y código de un solo uso (OTP) con validación estricta de dominios permitidos.

- Área Privada de Usuario Autenticado: Consulta de perfil básico (nombre, correo, rol, fecha de acceso), interacción mediante comentarios en publicaciones y descarga de recursos institucionales restringidos.

- Panel de Administración de Contenido: Interfaz administrativa para la creación, edición, eliminación, publicación/despublicación de contenidos (noticias, eventos, publicaciones) y gestión de categorías y recursos.

- Asistente Inteligente (Asistente Synapse): Servicio conversacional exclusivo para usuarios autenticados, diseñado para responder consultas sobre la información del portal.

- Motor RAG (Retrieval-Augmented Generation): Pipeline de fragmentación (chunking) e ingesta de contenidos vectoriales en PostgreSQL mediante la extensión pgvector, permitiendo búsquedas por similitud semántica (distancia coseno / HNSW) para inyectar contexto real en las respuestas de la IA.

- Capa de Abstracción de Proveedores de IA y Seguridad: Servicio multi-proveedor (soporte dinámico para Qwen, OpenAI y Gemini) equipado con controles de rate limiting, límites de tokens, timeout y protección contra abuso por usuario e IP.

5. Fuera de Alcance / Límites

En esta Fase 1 (MVP) se excluyen explícitamente las siguientes características y módulos:

- No se implementará historial conversacional avanzado, persistencia multi-sesión del chat, perfiles sociales complejos ni sistemas de marcación de favoritos (Fase 2).

- No se incluirán motores de generación o clasificación automática asistida de contenido ni flujos multi-agente (Fase 3).

- No se desarrollará un subsistema de notificaciones push, alertas web ni suscripciones/boletines por correo electrónico (Fase 4).

- No se incluirá la gestión digital de trámites, formularios interactivos, convocatorias ni seguimiento documental (Fase 5).

- No se realizarán integraciones mediante Single Sign-On complejo (SSO OAuth2 / SAML2), exposición de APIs a terceros ni desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Fase 6).

6. Usuarios y Actores Involucrados

Para un listado completo de usuarios y su relación con el sistema, consulte el documento de Stakeholders. A continuación, se resumen los roles principales:

| Rol / Actor | Descripción | Responsabilidades / Accesos en el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Visitante Anónimo (Público) | Cualquier usuario que navega en internet sin autenticarse. | Acceso exclusivo a la lectura del portal público (noticias, eventos, anuncios y recursos públicos). No puede comentar ni usar la IA. |
| Usuario Autenticado (USER) | Estudiante, docente o funcionario con correo de dominio institucional permitido. | Acceso al perfil básico, publicación de comentarios, descarga de recursos protegidos y uso del Asistente Synapse con RAG. |
| Administrador (ADMIN) | Personal encargado de la gestión de la plataforma. | Acceso completo al panel administrativo para crear, editar, eliminar y publicar contenidos, así como gestionar la base de conocimientos RAG. |

7. Requerimientos de Alto Nivel

- El sistema debe requerir verificación por código OTP enviado al correo institucional antes de otorgar acceso a las funciones privadas.

- El código OTP debe vencer en un tiempo configurable (ej. 5 minutos) e invalidarse tras su uso o al superar el máximo de intentos fallidos.

- El Asistente Synapse debe responder únicamente utilizando la información indexada en PostgreSQL via pgvector (RAG) para evitar alucinaciones.

- El backend debe bloquear peticiones excesivas a la API de IA mediante mecanismos de rate limiting por usuario autenticado e IP.

- La interfaz de usuario debe ser totalmente adaptable (responsive) a dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio.

8. Restricciones

- Técnicas: El backend debe desarrollarse sobre Node.js (TypeScript), utilizando Prisma ORM y la base de datos PostgreSQL con la extensión pgvector habilitada.

- Económicas y de Recursos: La integración inicial con el proveedor de IA se priorizará en Qwen (DashScope) debido a sus costos reducidos de API y capacidad de comprensión contextual.

- Seguridad: Los códigos OTP y las API Keys de los proveedores de IA no deben ser expuestos ni almacenados en texto plano en el cliente ni en la base de datos sin protección.

- Organizacionales: El acceso autenticado se restringirá de manera estricta a los dominios de correo institucional preconfigurados en las variables de entorno del servidor.

9. Supuestos

- Se asume que los usuarios institucionales cuentan con una cuenta de correo electrónico activa y acceso para recibir mensajes transaccionales OTP.

- Se asume que el servidor de base de datos PostgreSQL tendrá soporte para la instalación de la extensión pgvector.

- Se considera que el proveedor de IA (Qwen / OpenAI) mantendrá la disponibilidad de sus servicios de API durante las pruebas y el despliegue del MVP.

- Se asume disponibilidad de conexión constante a internet tanto para los usuarios como para la comunicación servidor-a-servidor con las APIs de IA.

10. Dependencias

- La disponibilidad del servicio de envío de correos transaccionales para la entrega de los códigos OTP.

- La provisión de las claves de API (API Keys) activas para el servicio de embeddings y el modelo de lenguaje de IA.

- La aprobación previa del esquema de base de datos Prisma y de los prototipos de interfaz por parte del equipo líder antes de finalizar el desarrollo de los módulos interactivos.

11. Criterios de Aceptación del Alcance

El alcance de la Fase 1 se considerará formalmente cumplido y aceptado cuando se verifiquen con éxito las siguientes condiciones:

- Todos los módulos listados en la sección de Alcance Funcional se encuentren desplegados y operativos en el entorno de pruebas/producción.

- Un visitante anónimo pueda navegar y consultar todas las secciones públicas sin que se le exija autenticación.

- Un usuario con correo institucional válido pueda completar exitosamente el flujo de autenticación OTP y obtener su sesión privada.

- Un usuario no autorizado o con dominio de correo no permitido sea bloqueado por el sistema al intentar autenticarse.

- Un usuario autenticado pueda realizar comentarios en noticias y consultar el Asistente Synapse obteniendo respuestas contextualizadas mediante RAG.

- Los mecanismos de rate limiting bloqueen eficazmente el consumo del asistente cuando un usuario excede la cuota de peticiones configurada.

- El rol Administrador pueda crear, editar y publicar una noticia o evento desde el panel de control y esta sea visible inmediatamente en el portal público y recuperable por el motor RAG.

12. Anexos (si aplica)

Secciones de Anexos agregadas:

- Anexo A — Diagrama de Flujo de Autenticación Passwordless OTP: Representación esquemática del ciclo de validación de dominios, generación, envío y estados del token OTP (OTP_GENERATED, OTP_SENT, OTP_VERIFIED, OTP_EXPIRED, OTP_INVALIDATED)[cite: 1, 4].

- Anexo B — Diagrama de la Arquitectura RAG e IA: Esquema paso a paso de la generación de embeddings, consulta de similitud por distancia coseno en PostgreSQL (pgvector), inyección de contexto y consumo a través del AI Service multiproveedor[cite: 1, 4].

- Anexo C — Matriz Roadmap de Evolución de Synapse Platform (Fases 1 a 6): Tabla comparativa que delimita explícitamente el estado de desarrollo de cada fase del proyecto frente al MVP actual[cite: 1, 4].