DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

1. Portada o Encabezado Estándar

| Nombre del Proyecto: | Synapse Platform |
| --- | --- |
| Responsables: | Jhon Lenis, Andrés García, Mariana Bastidas |
| Fecha: | 29 de Agosto de 2026 |
| Versión del Documento: | 2.0 |

2. Propósito del Documento

Este documento identifica a las personas, grupos u organizaciones que tienen interés o influencia en el proyecto Synapse Platform.

Su objetivo es definir los roles, necesidades, expectativas, nivel de influencia y grado de participación de cada stakeholder, para asegurar una comunicación adecuada y una correcta toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Esta información complementa el Acta de Constitución del Proyecto (v1.0), el Documento de Alcance (v1.0) y el Documento de Requerimientos (v1.0), sirviendo de base para la estrategia de comunicación, gestión de expectativas y validación del sistema.

3. Definición de Stakeholder

Un Stakeholder (o parte interesada) es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión, actividad o resultado del proyecto.

4. Tabla de Identificación de Stakeholders

| ID | Nombre | Rol | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Expectativas del Sistema | Participación Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Líder del Proyecto | Líder del Proyecto | Alta | Alta | Cumplir con los plazos del MVP, garantizar la calidad técnica y la alineación entre la arquitectura RAG y el modelo institucional | Toma de decisiones ejecutivas, aprobación de entregables y gestión de recursos. |
| STK-02 | Equipo de Desarrollo | Equipo Técnico y Arquitectura | Alta | Alta | Contar con requerimientos claros, una arquitectura mantenible (Node.js/Prisma/PostgreSQL + pgvector) e integración eficiente de APIs de IA | Diseño, codificación, pruebas unitarias, configuración de la base de conocimientos RAG y despliegue del MVP |
| STK-03 | Administradores de Contenido (ADMIN) | Usuarios Clave (Administración) | Alta | Alta | Contar con un panel intuitivo para publicar noticias, eventos y recursos con actualización/indexación RAG automática | Retroalimentación en pruebas de usabilidad, gestión de contenidos e ingesta documental en el motor RAG |
| STK-04 | Estudiantes, Docentes y Funcionarios (USER) | Usuarios Finales Autenticados | Alta | Alta | Inicio de sesión ágil mediante Email OTP sin contraseña, interacción por comentarios y un Asistente IA que responda dudas institucionales reales | Uso activo del portal, consumo del Asistente Synapse y reporte de inconsistencias o retroalimentación |
| STK-05 | Visitantes Anónimos (Público General) | Usuarios Finales Externos | Alta | Media | Acceso rápido, navegación responsive y consulta transparente de la oferta institucional, noticias y anuncios públicos | Consulta e interacción pasiva con la capa pública del portal |

5. Mapa de Stakeholders (Matriz Interés vs. Influencia)

Estrategia por Cuadrante:

- Gestión Activa (Alta Influencia / Alto Interés): Involucrar activamente en la toma de decisiones diarias, reuniones técnicas y revisiones de sprint (STK-01, STK-02).

- Mantener Informados (Baja-Media Influencia / Alto Interés): Mantener canales abiertos de retroalimentación mediante pruebas de usabilidad, encuestas y revisiones de iteración del MVP (STK-03, STK-04).

- Monitorear (Baja Influencia / Medio Interés): Realizar seguimiento continuo a la analítica web del tráfico anónimo y tiempos de respuesta del servidor (STK-05).

6. Análisis y Estrategia de Comunicación

| Stakeholder | Estrategia de Comunicación | Frecuencia | Canal / Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| STK-01: Líder del Proyecto | Reuniones de seguimiento de sprint, revisión de impedimentos y validación de arquitectura. | Semanal | Daily Standups, Teams y Gestión en Tablero Kanban. |
| STK-02: Equipo de Desarrollo | Coordinación técnica, revisión de código (Pull Requests), arquitectura de base de datos y consumo de APIs de IA. | Quincenal / Por Hito | Discord / WhatsApp + Repositorio GitHub. |
| STK-03: Administradores de Contenido | Sesiones de capacitación en el panel administrativo, pruebas de ingesta de archivos RAG y recepción de feedback UI/UX. | Por Iteración / Pre-lanzamiento | Taller práctico presencial + Formulario de Feedback. |
| STK-04: Estudiantes, Docentes y Usuarios | Pruebas piloto del asistente IA, demostración del flujo OTP y encuestas sobre la precisión del bot RAG. | Fase de Pruebas MVP | Pruebas guiadas en entorno local/servidor y Correo |
| STK-05: Visitantes | Monitoreo pasivo del uso de la plataforma pública a través de herramientas de analítica y pruebas de carga. | Continuo | Telemetría y Logs del Servidor Backend. |

7. Riesgos Asociados a Stakeholders

| Stakeholder | Riesgo Identificado | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| STK-02: Equipo de Desarrollo | Desalineación técnica en la implementación del pipeline RAG o en la capa de abstracción del proveedor de IA. | Realizar revisiones de código estrictas, mantener documentación de arquitectura actualizada e implementar pruebas unitarias. |
| STK-03: Administradores de Contenido | Resistencia al uso del nuevo panel o errores durante la ingesta de documentos para la base vectorial RAG. | Diseñar una interfaz intuitiva con validaciones automáticas y brindar manuales de usuario sencillos. |
| STK-04: Estudiantes y Usuarios | Baja adopción del inicio de sesión sin contraseña (OTP) o desconfianza en las respuestas entregadas por el Asistente Synapse. | Diseñar correos OTP con instrucciones claras e implementar citas/referencias en el asistente para mostrar la fuente real del contenido. |

8. Responsable de la Gestión de Stakeholders

Líder del Proyecto Synapse

Encargado de coordinar los canales de comunicación, programar las revisiones de entregables, recopilar la retroalimentación de cada grupo interesado y velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el proyecto.

9. Control de Cambios

| Version | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 29/08/2026 | Actualización estructural a la Versión 2.0 alineada con la arquitectura Synapse Platform V2.0 (Fase 1 - MVP con RAG, OTP y panel de contenidos). Se ampliaron los grupos de stakeholders, la matriz de influencia, el plan de mitigación de riesgos y la estrategia de comunicación. | Equipo de Desarrollo |