ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del Proyecto

Synapse Platform

- Antecedentes / Justificación

Actualmente existe la necesidad de unificar el portal público institucional con funcionalidades interactivas y servicios avanzados. Sin una plataforma centralizada, la divulgación de información (noticias, eventos, publicaciones) y la atención a consultas operan de forma fragmentada o con altos costos operativos. Synapse Platform aborda esta problemática mediante una arquitectura híbrida que ofrece contenido público directo y restringe interacciones avanzadas (comentarios, recursos protegidos y asistencia con IA) a usuarios autenticados mediante correo institucional.

- Objetivo General

Desarrollar un MVP institucional correspondiente a la Fase 1 de Synapse Platform, integrando un portal público, gestión de contenido, autenticación institucional via OTP, y un Asistente Synapse potenciado por IA y motor RAG sobre PostgreSQL (pgvector) para responder consultas precisas grounded en los contenidos de la plataforma.

4. Objetivos Específicos

- Infraestructura y Datos: Implementar la arquitectura base con PostgreSQL, extensión pgvector, Prisma ORM y NestJS/Express Backend API.

- Motor RAG e Ingesta Vectorial: Crear un pipeline automatizado de fragmentación (chunking) y generación de embeddings vectoriales para publicaciones, noticias, eventos y recursos institucionales.

- Autenticación e Identidad: Desarrollar el módulo de autenticación passwordless mediante correo institucional y código OTP con restricciones de dominios autorizados.

- Portal Institucional Público: Construir la interfaz de usuario para la navegación de noticias, eventos, publicaciones, anuncios y recursos públicos.

- Panel de Administración: Proveer herramientas administrativas para la gestión de contenido, control de roles (ADMIN / USER) e ingesta/indexación de documentos.

- Asistente Synapse e Integración IA: Desplegar el asistente conversacional para usuarios autenticados con arquitectura de proveedores (Qwen / OpenAI / Gemini), RAG para recuperación contextual y protección anti-abuso (rate limiting y límite de tokens).

5. Alcance General

- Incluye:

El alcance de la Fase 1 contempla el desarrollo de un portal público institucional accesible para cualquier visitante, la autenticación passwordless mediante correo institucional y código OTP con restricción de dominios, un área privada para la consulta de perfil básico, publicación de comentarios y acceso a recursos protegidos, así como un panel administrativo básico para la gestión de contenidos. Asimismo, incluye la implementación del Asistente Synapse potenciado por IA con una capa de abstracción multiproveedor (Qwen/OpenAI), controles de rate limiting y protección contra abuso, integrando además un motor RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre PostgreSQL con la extensión pgvector para realizar búsquedas vectoriales por similitud e inyectar contexto de la plataforma en las respuestas.

- No incluye:

Quedan explícitamente excluidas de esta primera fase las funcionalidades avanzadas contempladas en el roadmap posterior (Fases 2 a 6), tales como perfiles sociales complejos, historial conversacional avanzado y persistente entre sesiones o sistemas de favoritos. De igual forma, no se incluirán módulos de clasificación o generación automática asistida de contenido, notificaciones push o web, suscripciones por correo electrónico, gestión digital de trámites y formularios, ni integraciones complejas mediante Single Sign-On (SSO OAuth2/SAML2), APIs para terceros o aplicaciones móviles nativas.

  - Entregables Principales

| N° | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Requerimientos | Especificación técnica de la Fase 1, reglas de negocio de OTP y rate limiting de IA. |
| 2 | Prototipo y Arquitectura de Datos | Esquema de Prisma ORM, diagramas de arquitectura del AI Service y diseño de API. |
| 3 | Portal Público e Interactivo | Aplicación funcional con vistas públicas, autenticación OTP y panel administrativo. |
| 4 | Asistente Synapse Integrado | Módulo de IA conectado a Qwen con rate limiting y restricción por autenticación. |
| 5 | Documentación y Manuales | Guía de despliegue, configuración de variables de entorno y manual de administración. |

7. Líder del Proyecto

- Nombre: Jhon Alexander Lenis

- Correo: Por definir (@soysena.edu.co / correo institucional)

- Responsabilidades: Liderar la planificación y ejecución, velar por el cumplimiento del alcance de la Fase 1, coordinar la integración Backend/RAG/Frontend y comunicar avances.

8. Equipo de Trabajo

| Nombre | Rol | Funciones Principales |
| --- | --- | --- |
| Jhon Alexander L. | Frontend Engineer | Desarrollar la API REST, autenticación OTP, pipeline RAG (pgvector + embeddings), capa de abstracción de IA y rate limiting. |
| Juan Andrés J. | Backend & AI Engineer | Diseñar e implementar el portal público responsive, el panel admin, la interfaz de chat con el Asistente Synapse y flujo OTP. |
| Mariana Bastidas | Analista Requerimientos | Configurar PostgreSQL con la extensión pgvector, ejecutar pruebas de rendimiento en la búsqueda por vector e implementar validaciones de seguridad |

9. Interesado s (Stakeholders)

| Nombre / Grupo | Rol | Interés en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Dirección Institucional / Centro | Cliente / Sponsor | Disponer de un canal oficial automatizado y seguro que centralice la información institucional e incorpore IA responsable. |
| Comunidad Institucional (Estudiantes/Docentes) | Usuarios Autenticados | Acceder a funciones privadas, comentar, consultar recursos restringidos y realizar consultas exactas al Asistente Synapse |
| Visitantes Generales | Usuarios Anónimos | Consultar de manera libre e intuitiva la oferta pública de información, eventos y publicaciones institucionales. |

10. Recursos Iniciales

- Hardware: Computadores con soporte de entorno Node.js / Docker.

- Base de Datos & Vector Store: PostgreSQL con extensión pgvector.

- Herramientas de Desarrollo: VS Code, Git, GitHub, Prisma ORM, Postman/Bruno, Figma.

- Servicios de IA: API Key para modelos de lenguaje (Qwen via DashScope / OpenAI / Gemini) y modelos de embeddings (text-embedding-3-small o equivalente open-source).

- Tiempo: 8 a 10 semanas lectivas según el cronograma de ejecución del proyecto formativo.

11.  Cronograma General Estimado

| Fase | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Especificación de Requerimientos | 4 días | 29/08/2026 | 01/09/2026 |
| Diseño de Arquitectura, Modelo BD y Pipeline RAG | 4 días | 31/09/2026 | 03/09/2026 |
| Desarrollo del Core (Portal, OTP, Panel Admin) | 2 semanas | 28/08/2026 | 12/09/2026 |
| Integración RAG, Embeddings y Asistente Synapse | 1 semana | 01/09/2026 | 08/09/2026 |
| Pruebas de Seguridad, Rate Limiting y Entrega Final | 1 semana | 10/09/2026 | 17/09/2026 |

12. Riesgos Iniciales Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo excesivo o latencia en llamadas a APIs de IA | Media | Alto | Implementar caché de respuestas, rate limiting por IP/usuario, límites de tokens y timeout en cada solicitud. |
| Baja calidad en la recuperación RAG (Respuestas imprecisas) | Media | Medio | Aplicar un buen algoritmo de chunking con overlap, ajustar el umbral de distancia coseno y refinar el prompt del sistema. |
| Bloqueo o fallos en el envío de correos con OTP | Media | Medio | Usar un proveedor transaccional confiable (ej. Resend / SendGrid), log de auditoría y reutilización segura de OTPs válidos |
| Dependencia exclusiva de un proveedor de IA específico | Baja | Alto | Mantener la capa de abstracción AI Provider habilitando el cambio dinámico entre Qwen, OpenAI y Gemini via variables de entorno. |