DOCUMENTO DE HISTORIAS DE USUARIO

- Portada / Encabezado

| Nombre del Proyecto: | Synapse Platform |
| --- | --- |
| Responsables: | Jhon Lenis, Andrés García, Mariana Bastidas |
| Fecha: | 29 de agosto de 2026 |
| Versión del Documento: | 2.0 |

- Objetivo del Documento

Este documento recopila todas las historias de usuario definidas para el proyecto Synapse Platform, organizadas por módulo y prioridad. Cada historia representa una necesidad funcional del usuario desde su perspectiva, acompañada de sus respectivos criterios de aceptación para su posterior validación.

En concordancia con las prácticas ágiles, este artefacto sustituye al tradicional documento de requerimientos funcionales y no funcionales. Las restricciones técnicas y criterios no funcionales se documentan por separado en el Documento de Alcance (v1.0) y en el Documento de Arquitectura.

- Estructura de Historia de Usuario

Las historias de usuario en este documento emplean la estructura estándar ágil:

- Como [tipo de usuario]

- Quiero [una funcionalidad]

- Para [obtener un beneficio]

Cada historia se complementa con:

- Criterios de Aceptación: Reglas de negocio y comportamientos esperados (Given / When / Then o lista de verificación).

- Prioridad: Nivel de importancia (Alta, Media, Baja).

- Módulo o Categoría: Componente del sistema al que pertenece.

- Estimación: Puntos de historia (Story Points).

- Estado: Estado del desarrollo (Pendiente, En progreso, Terminado).

- Tabla de Historias de Usuario (Backlog General)

| ID | Historia de Usuario | Módulo | Prioridad | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero solicitar un código OTP a mi correo para iniciar sesión sin contraseña. | Autenticación | Alta | 3 pts | En progreso |
| HU-02 | Como usuario, quiero validar mi código OTP de 6 dígitos para acceder al sistema. | Autenticación | Alta | 3 pts | En progreso |
| HU-03 | Como visitante, quiero ver las noticias, eventos y recursos públicos para estar informado. | Portal Público | Alta | 2 pts | En progreso |
| HU-04 | Como usuario autenticado, quiero comentar en las publicaciones para interactuar en el portal. | Publicaciones | Media | 3 pts | En progreso |
| HU-05 | Como usuario, quiero realizar consultas al Asistente Synapse para resolver dudas institucionales. | Asistente IA (RAG) | Alta | 5 pts | En progreso |
| HU-06 | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar publicaciones para gestionar el contenido. | Panel ADMIN | Alta | 5 pts | En progreso |
| HU-07 | Como administrador, quiero subir archivos para que el motor RAG los indexe vectorialmente. | Gestión RAG | Alta | 8 pts | En progreso |
| HT-01 | Como desarrollador, quiero implementar pgvector en PostgreSQL para almacenar embeddings. | Arquitectura / DB | Alta | 5 pts | En progreso |
| HT-02 | Como desarrollador, quiero abstraer los proveedores de LLM (Qwen/OpenAI/Gemini) para evitar acoplamiento. | Backend / IA | Alta | 5 pts | En progreso |

- Desglose Narrativo (Detalle por Historia)

🟦 HU-01: Solicitar Código OTP

- Como usuario registrado o nuevo

- Quiero ingresar mi correo electrónico para recibir un código de un solo uso (OTP)

- Para iniciar sesión de forma segura sin recordar contraseñas

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe validar que el texto ingresado corresponda a un formato de correo electrónico válido.

- Si el formato es correcto, se genera un OTP numérico de 6 dígitos con expiración de 10 minutos y se envía vía SMTP.

- Si el envío es exitoso, el sistema muestra la pantalla de verificación del OTP.

- Prioridad: Alta | Módulo: Autenticación | Estimación: 3 pts | Estado: En progreso

🟦 HU-02: Validar Código OTP

- Como usuario que solicitó inicio de sesión

- Quiero ingresar el código OTP recibido en mi correo

- Para verificar mi identidad y acceder a la plataforma

Criterios de Aceptación:

- Si el código ingresado es correcto y no ha expirado, el sistema emite un token de sesión (JWT/Cookie) y redirige al dashboard.

- Si el código es incorrecto o expiró, muestra un mensaje claro de error e incrementa el contador de intentos.

- Tras 5 intentos fallidos, el código actual se invalida y requiere solicitar uno nuevo.

- Prioridad: Alta | Módulo: Autenticación | Estimación: 3 pts | Estado: En progreso

🟦 HU-03: Visualizar Portal Público

- Como visitante o usuario del portal

- Quiero explorar las noticias, eventos y recursos institucionales

- Para consultar la oferta de contenido disponible de forma rápida y responsive.

Criterios de Aceptación:

- La página principal debe cargar las publicaciones públicas paginadas o con infinite scroll.

- Permite filtrar el contenido por categoría (Noticias, Eventos, Recursos).

- No requiere autenticación previa para la lectura del contenido público.

- Prioridad: Alta | Módulo: Portal Público | Estimación: 2 pts | Estado: Terminado

🟦 HU-04: Comentar en Publicaciones

- Como usuario autenticado (USER)

- Quiero escribir un comentario en una publicación específica

- Para aportar ideas o hacer preguntas a la comunidad.

Criterios de Aceptación:

- El cuadro de texto para comentar solo está habilitado si la sesión está activa.

- El comentario se vincula automáticamente al perfil del usuario en sesión.

- Los comentarios se muestran ordenados del más reciente al más antiguo.

- Prioridad: Media | Módulo: Publicaciones | Estimación: 3 pts | Estado: Pendiente

🟦 HU-05: Consultar al Asistente Synapse (RAG)

- Como usuario del sistema

- Quiero hacer preguntas en lenguaje natural al bot de IA

- Para obtener respuestas precisas fundamentadas en la documentación del centro.

Criterios de Aceptación:

- El chat consulta la base de conocimientos vectorial (pgvector) para recuperar fragmentos relevantes.

- El Asistente responde utilizando únicamente el contexto institucional obtenido, evitando alucinaciones.

- Cada respuesta incluye las citas o fuentes del contenido institucional consultado.

- Prioridad: Alta | Módulo: Asistente IA (RAG) | Estimación: 5 pts | Estado: En progreso

🟦 HU-06: Gestión de Contenidos (CRUD)

- Como administrador de contenido (ADMIN)

- Quiero crear, editar y eliminar noticias, eventos y recursos

- Para mantener la información del portal actualizada.

Criterios de Aceptación:

- Solo los usuarios con rol ADMIN tienen acceso al panel de gestión.

- Al crear o actualizar un contenido, se permite adjuntar imagen de portada y texto enriquecido.

- La eliminación requiere confirmación previa del administrador.

- Prioridad: Alta | Módulo: Panel ADMIN | Estimación: 5 pts | Estado: Pendiente

🟦 HU-07: Ingesta Documental para el Motor RAG

- Como administrador de contenido (ADMIN)

- Quiero cargar archivos PDF/texto en la plataforma

- Para que el sistema los procese, fragmente y genere vectores utilizables por el Asistente IA.

Criterios de Aceptación:

- Permite la carga de archivos en formatos .pdf, .txt o .md.

- Al subir un documento, un proceso en segundo plano divide el texto en fragmentos (chunks), genera embeddings y los guarda en la base de datos.

- Muestra el estado del procesamiento (Procesando, Indexado, Error).

- Prioridad: Alta | Módulo: Gestión RAG | Estimación: 8 pts | Estado: En progreso

- Historias Técnicas o de Soporte

🛠️ HT-01: Configuración de Base Vectorial (pgvector)

- Como desarrollador backend

- Quiero habilitar la extensión pgvector en la base de datos PostgreSQL

- Para almacenar vectores de embeddings y ejecutar búsquedas de similitud por coseno.

🛠️ HT-02: Abstracción de Proveedor de IA

- Como desarrollador backend

- Quiero diseñar una capa de servicio agnóstica para los modelos de lenguaje

- Para alternar entre APIs de IA (Qwen, OpenAI, Gemini) sin afectar la lógica del proyecto.

- Notas y Consideraciones Globales

  Gestión del Cambio: Las historias de usuario podrán ajustarse durante las reuniones de refinamiento del sprint previo acuerdo entre el equipo de desarrollo y el Product Owner.

  Criterio de Aceptado (Definition of Done - DoD): Una historia se considera "Terminada" cuando el código está integrado en la rama principal, ha pasado las pruebas unitarias y cumple con todos sus Criterios de Aceptación.

  Validación: Cada historia desarrollada será probada funcionalmente por los roles de usuario correspondientes (ADMIN/USER).

- Revisión y Control de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 29/08/2026 | Reestructuración alineada con Synapse Platform V2.0 (Fase 1 - MVP). Inclusión de historias de OTP, motor RAG, gestión de contenidos y 5 stakeholders activos. | Equipo de Desarrollo |